乌后政办发〔2025〕13号

乌拉特后旗人民政府办公室

关于印发《乌拉特后旗非煤矿山资源整合、增储上产实施方案》的通知

各相关苏木镇、旗直各相关部门、驻旗各有关单位：

经旗人民政府同意，现将《乌拉特后旗非煤矿山资源整合、增储上产实施方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

乌拉特后旗人民政府办公室

2025年8月28日

乌拉特后旗非煤矿山整合、增储上产

实施方案

为贯彻落实自治区党委、政府关于解决矿山开发利用“小、多、散”问题的部署要求，依据《中华人民共和国矿产资源法》《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》（国发〔2023〕16号）、《国家矿山安全监察局关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号）、《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的实施意见》相关规定及《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》《乌拉特后旗矿产资源总体规划（2021-2025年）》，结合内蒙古自治区小型非煤矿山整合退出、增储上产工作指导意见实际，特制定《乌拉特后旗非煤矿山整合退出实施方案》（以下简称《方案》）。

一、工作目标

- 根据我旗非煤矿产资源赋存条件，科学设置矿业权，实施已设小型矿山“强化整合重组一批、强化淘汰关闭一批、加快升级改造一批”工程。重点对我旗乌后紫金老庙沟、乌后紫金西部锌硫矿、东升庙硫铁矿开展整合重组、增储上产工作，将非煤大中型矿山占比达到60%以上，推动全旗矿山规模化、集约化、绿色化发展水平明显提高，安全生产状况明显好转，形成以大中型矿山为结构的非煤矿产资源开发新格局。

- 细化举措

## （一）强化整合重组一批

- 鼓励有实力的大型非煤矿山企业采取兼并重组、投资入股等方式，整合一批小型矿山。利用4年左右时间，重点推动3处铅锌整合区完成矿山整合重组，整合已设硅石采矿3个，共消减矿业权4个。整合重组后的矿山达到国家、自治区中型矿山最低生产规模要求，实现“矿权、规划、主体、系统、管理”五统一。（附件1-整合重组一批统计表）

## （二）强化淘汰关闭一批

- 对资源枯竭、长期停产且增储上产、复工复产无望，不符合生态环境、安全生产等管控要求的1家中小型矿山依法依规关闭退出。督促关闭退出矿山完成矿山地质环境治理，履行闭坑、注销采矿权程序。（附件2-淘汰关闭一批统计表）

## （三）加强升级改造一批

- 按照“就矿找矿”的工作思路，通过深挖矿山上部、深部资源潜力，增加资源储量、扩大产能规模。推动9家矿山开展深部勘查，实施勘查增储工作，将小型矿山升级为符合国家、自治区中型矿山最低生产规模要求。推动中小型矿山机械化升级改造，加快灾害严重矿山智能化建设，促进矿业开发安全水平提升。（附件3-升级改造一批统计表）

- 三、实施步骤

## （一）加快推动矿山整合重组

- 鼓励大型矿山企业或优势企业通过收购、兼并、控股等方式，对小型矿山企业进行整合重组，实现资源、资产、技术、管理等要素的优化配置，完成争取在2028年前完成6处整合区的资源整合工作，消减矿业权4个。2026年推动完成东升庙矿区西部锌硫矿矿业权人变更为同一主体；推动完成正铂福利矿业有限责任公司三个采矿证合为一个采矿证三个采区。

- 1．三家矿山整合对象

- 乌拉特后旗紫金矿业有限公司（老庙沟、地下开采）

- 乌拉特后旗紫金矿业有限公司东升庙矿区西部锌硫矿（地下开采）

整合主体：万城商务东升庙有限责任公司

拟设矿山名称：万城商务东升庙有限责任公司铅锌硫铁矿

（1）整合原因：三个矿区统一规划，扩大生产规模，实现贫富兼采。整合以后，可以回采双方边界矿柱和隔离带的资源。

（2）整合方式：合并

（3）预期效果：通过整合减少两个中型矿山，新增一个大型矿山，有利于矿体的综合开采综合利用、实现贫富兼采，高效集中管理。

（4）预计完成日期：2026年12月

- 2.三家矿山采矿证三合一

- 乌拉特后旗正铂福利矿业有限责任公司硅石一矿

- 乌拉特后旗正铂福利矿业有限责任公司硅石二矿

- 乌拉特后旗正铂福利矿业有限责任公司硅石三矿

- （1）整合主体：乌拉特后旗正铂福利矿业有限责任公司

（2）整合原因：同属同一矿业权人，安全风险大，单独治理成本高

（3）整合方式：合并

- （4）预期效果：

将现有的三个采矿证合并到一个采矿证三个采区，通过完成3处资源区的整合工作，消减小型矿山矿业权2个。

## （二）有序推进小型矿山关闭退出

- 梳理小型矿山情况，分析研判，对不符合整合条件或整合后仍无法达标的矿山，依法实施关闭，注销采矿证，开展生态修复，2025年推动内蒙古自治区乌拉特后旗青山镇补红泰沟矿区普通建筑用石料矿采矿证注销。

## （三）加快推动矿山升级改造、增储上产

自然资源、应急管理、生态环境等部门加强协作，形成工作合力，分析研判存在困难和问题，提出有效解决办法，共同推动矿山升级改造增储上产工作。2028年前分批次完成9家矿山增储扩能工作，并推动9家矿山进行深部勘查，完成增储扩能工作，升级改造成为绿色矿山。

四、各部门职能职责

（一）旗公安局：负责整合矿山爆炸物品管理工作，及时依法处置关闭矿山的爆炸物品，依法核定整合后矿山的爆炸物品用量。

（二）旗自然资源局：负责落实矿业权整合变更、关闭注销等手续办理，退出企业价款退还工作，整合后非煤矿山企业储量核实、开发利用方案以及地质环境保护与土地复垦方案编制、矿产资源出让收益征收工作。

（三）旗生态环境分局：负责在非煤矿产资源出让、整合中，核查是否涉及饮用水水源地保护区，指导整合后企业办理环评手续，会同旗自然资源局等相关部门做好矿区生态修复工作。

（四）旗应急管理局：负责整合过程中安全生产监管工作，统计上报整合企业安全生产许可证的注销或吊销情况，协助企业办理安全生产许可证等证照的相关工作。

（五）旗财政局：负责落实退出企业资产评估、补偿资金落实及具体补偿事宜。

（六）旗市场监督管理局：负责注销或吊销退出矿山企业所持营业执照等证照，以及整合后企业设立经营相关手续的办理。

（七）旗林业和草原局：负责矿山整合保留企业林地和草原占用情况核实、征占手续办理。

（八）旗工信局：负责整合后非煤矿山主体产能核定工作和技改矿山项目核准。

（九）旗发展和改革委员会：负责整合后矿山企业项目审核和批准。

（十）旗水利局：负责整合后矿山涉及占用河道情况核实、审批，破坏河道查处工作。

（十一）旗司法局：负责为整合工作决策提供法律依据，并对资源整合工作的合法性进行审查。

（十二）旗信访局：负责做好信访转交办工作，协商解决信访问题。

（十三）旗文旅局：负责落实矿山整合、技改、扩建项目涉及的重点保护的不能移动的历史和名胜古迹情况核实工作。

（十四）旗税务局：负责收集整合过程中矿山企业矿权人员及股权变更信息，足额收取矿山各项税费，定期向市场监督管理局、自然资源局等有关部门收集股权转让、探矿权、采矿权出让及转让的相关信息。

五、保障措施

强化领导，切实形成工作推进合力。小型矿山整合退出工作是一项政策性强、涉及面广、工作难度大的系统工程，需要各部门责任分工各司其职，确保小型矿山整合退出工作有序开展，取得实效。

设立非煤矿山行业管理协调工作机制工作组及综合执法队，督察进驻，按月度开展研判会，分析问题困难，明确责任分工，定期调度、定期问责、定期巡查;因乌拉特前旗矿山分布疏阔，基层情况复杂，为切实解决方案实施过程中遇到的违法问题，由乌拉特后旗自然资源局牵头，会同应急、林草、水利、文物、交通等部门成立执法队伍，对方案实施过程中违法行为开展综合调查。

如遇国家法律法规及政策调整等原因，政府应及时组织优化修改实施方案并报巴彦淖尔市人民政府备案。

附件：

- 1.整合重组一批统计表

- 2.淘汰关闭一批统计表

- 3.升级改造一批统计表

附件一

| 整合重组一批统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整合区块 | 序号 | 采矿证号 | 矿山名称 | 采矿权人 | 位置 | 矿区面积(平方公里) | 矿种 | 开采方式 | 有效期起 | 有效期止 | 生产规模 | 按照开采规模 | 累计查明资源量 | 备注 |
| 铅锌整合区块 | 1 | C1500002010053220064460 | 乌拉特后旗紫金矿业有限公司 | 乌拉特后旗紫金矿业有限公司 | 乌拉特后旗巴音宝力格嘎查 | 0.1819 | 锌矿、铅、铜、硫、铁 | 地下开采 | 2020/12/13 | 2022/12/13 | 60万吨/年 | 中型 | S:866.8万吨 Pb:35324.5吨 Zn:191744.0吨 | 整合 |
|  | 2 | C1500002013103210131722 | 乌拉特后旗紫金矿业有限公司东升庙矿区西部锌硫矿 | 乌拉特后旗紫金矿业有限公司 | 乌拉特后旗巴音宝力格嘎查 | 1.858 | 硫、铅、锌 | 地下开采 | 2013/10/10 | 2033/10/10 | 20万吨/年 | 中型 | S:1839.1万吨 Pb:62994.0吨 Zn:303859.2吨 |  |
|  | 3 | C1500002011013220111098 | 万城商务东升庙有限责任公司 | 万城商务东升庙有限责任公司 | 乌拉特后旗巴音宝力格嘎查 | 0.2063 | 锌、铅、硫矿、铜矿、铁矿 | 地下开采 | 2020/12/12 | 2040/12/12 | 70万吨/年 | 大型 | S:2212.2万吨 Pb:210491.8吨 Zn:946542.4吨 |  |
| 硅石整合区块 | 1 | C1508002009067110021370 | 乌拉特后旗正铂福利矿业有限责任公司硅石二矿 | 乌拉特后旗正铂福利矿业有限责任公司 | 乌拉特后旗潮格温都尔镇 | 0.1599 | 石英岩 | 露天开采 | 2020/6/1 | 2024/6/1 | 5万吨/年 | 小型 | 26.69万吨 | 三证 合一 |
|  | 2 | C1508002009067110021371 | 乌拉特后旗正铂福利矿业有限责任公司硅石三矿 | 乌拉特后旗正铂福利矿业有限责任公司 | 乌拉特后旗潮格温都尔镇 | 0.2799 | 石英岩 | 露天开采 | 2020/6/1 | 2025/6/1 | 5万吨/年 | 小型 | 95.2万吨 |  |
|  | 3 | C1508002009067110021369 | 乌拉特后旗正铂福利矿业有限责任公司硅石一矿 | 乌拉特后旗正铂福利矿业有限责任公司 | 乌拉特后旗潮格温都尔镇 | 0.2099 | 石英岩 | 露天开采 | 2020/6/1 | 2025/6/1 | 5万吨/年 | 小型 | 54.97万吨 |  |

附件二

| 淘汰关闭一批统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采矿证号 | 矿山名称 | 采矿权人 | 位置 | 矿区面积(平方公里) | 矿种 | 开采方式 | 有效期起 | 有效期止 | 生产规模 | 按照开采规模 | 累计查明资源量 | 备注 |
| 1 | C1508002019117140148934 | 内蒙古自治区乌拉特后旗青山镇补红泰沟矿区普通建筑用石料矿 | 巴彦淖尔市双峰建材有限责任公司 | 乌拉特后旗呼和温都尔镇 | 0.0085 | 建筑用花岗岩 | 露天开采 | 2019/11/18 | 2024/11/18 | 4万立方米/年 | 小型 | 矿石量24.18万方 | 退出 |

附件三

| 升级改造一批统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采矿证号 | 矿山名称 | 采矿权人 | 位置 | 矿区面积(平方公里) | 矿种 | 开采方式 | 有效期起 | 有效期止 | 生产规模 | 按照开采规模 | 累计查明资源量 | 备注 |
| 1 | C1500002014013210132796 | 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司乌拉特后旗呼和温都尔锌多金属矿 | 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 | 乌拉特后旗呼和温都尔镇 | 1.922 | 锌矿、铅、银、硫 | 地下开采 | 2024/1/17 | 2027/1/16 | 12万吨/年 | 小型 | Zn:63562.7吨 Pb:10901.1吨 Ag:31.79吨 | 升级增储 |
| 2 | C1500002011013120103885 | 乌拉特后旗欧布拉格铜矿 | 乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司 | 乌拉特后旗获各琦苏木 | 0.88 | 铜 | 地下开采 | 2022/11/11 | 2025/12/10 | 6万吨/年 | 小型 | 24442.6吨 | 提升储量 变更生产规模 |
| 3 | C1500002011013220103947 | 内蒙古乌拉特后旗青山有色金属开发有限责任公司庆兴铜矿二采区 | 内蒙古乌拉特后旗青山有色金属开发有限责任公司 | 乌拉特后旗呼和温都尔镇 | 0.65 | 铜、锌 | 地下开采 | 2021/7/28 | 2023/7/28 | 10万吨/年 | 小型 | Cu:8492.42吨 | 升级增储 |
| 4 | C1508002010047110061986 | 乌拉特后旗别力盖庙石灰石矿 | 乌拉特后旗双山建材加工有限责任公司 | 乌拉特后旗巴音宝力格镇 | 0.5143 | 石灰岩 | 露天开采 | 2025/4/5 | 2044/4/5 | 100万吨/年 | 中型 | 1425.54万吨 | 升级增储 |
| 5 | C1508002009097110035719 | 乌拉特后旗伊和乌兰石灰岩矿 | 乌拉特后旗祺祥建材有限公司 | 乌拉特后旗巴音宝力格镇 | 0.03 | 石灰岩 | 露天开采 | 2020/9/6 | 2027/7/18 | 4万吨/年 | 小型 | 112.38万吨 | 升级增储 |
| 6 | C1508002009117110041859 | 乌拉特后旗东升庙石灰石矿 | 乌拉特后旗盛世康洁石灰石有限公司 | 乌拉特后旗巴音宝力格镇 | 0.0911 | 石灰岩 | 露天开采 | 2021/11/2 | 2027/7/17 | 0.3万吨/年 | 小型 | 41.69万吨 | 升级增储 |
| 7 | C1500002011043220110936 | 内蒙古乌拉特后旗永清矿业开发有限公司那仁宝力格铅锌矿 | 内蒙古乌拉特后旗永清矿业开发有限公司 | 乌拉特后旗赛乌素镇 | 0.2771 | 铅、锌 | 地下开采 | 2021/5/20 | 2025/12/20 | 3万吨/年 | 小型 | Pb:15833.3吨 Zn:3455.0吨 | 提升储量 变更生产规模 |
| 8 | C1508002009126130047715 | 内蒙古乌拉特后旗哈达图矿区硅石矿 | 巴彦淖尔市宝峰矿业有限责任公司 | 乌拉特后旗潮格温都尔镇 | 0.1702 | 石英岩 | 露天开采 | 2021/12/5 | 2027/7/12 | 5万吨/年 | 小型 | 46.4万吨 | 升级增储 |
| 9 | C1508002009106110038915 | 乌拉特后旗查干楚鲁硅石矿采选厂Ⅱ矿 | 乌拉特后旗明星矿业有限公司 | 乌拉特后旗巴音前达门苏木 | 0.028 | 石英岩 | 露天开采 | 2020/10/11 | 2025/10/11 | 5万吨/年 | 小型 | 38.54万吨 | 升级增储 |